Plan działania Sądu Rejonowego w Leżajsku na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DIAGNOZA:

| Zakres dostępności | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | Remont toalety dla niepełnosprawnych. Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). Oznaczenie miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu. |
| Dostępność cyfrowa | Monitorowanie strony internetowej Sądu pod kątem wymagań obowiązujących przepisów. Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Podawczego Sądu. Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: odczytywalnego maszynowo, łatwego do czytania, nagranego w języku migowym. Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |

HARMONOGRAM:

| Lp. | Element planu | Szacowany termin realizacji | Niezbędne działania | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów). | 2021 r. Zadanie wdrożono | Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 2 | Oznaczenie miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu. | 2021 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 3 | Remont toalety dla niepełnosprawnych | 2023 r. Zadanie wdrożono | Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Wybór wykonawcy Realizacja zadania | Oddział Inwestycji i Remontów |
| 4 | Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. | Działanie ciągłe | Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | Oddział Gospodarczy Kierownicy Wydziałów i Oddziałów Sądu Administrator strony internetowej |
| 5 | Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu | Działanie ciągłe | Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie Aktualizacja deklaracji | Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| 6 | Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. | 2022 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 7 | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym | 2021 r. Zadanie wdrożono | Udostępnienie na stronie zakładki dedykowanej informacjom w zakresie dostępności Udostępnienie na stronie Sądu formularza do kontaktu przez osobę niepełnosprawną | Oddział Administracyjny Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| 8 | Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line) | 2021 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| 9 | Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Podawczego Sądu | 2021 r. Zadanie wdrożono | Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Realizacja zadania | Oddział Gospodarczy |
| 10 | Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: odczytywalnego maszynowo, łatwego do czytania, nagranego w języku migowym. | 2022 r. Zadanie wdrożono | Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie Udostępnienie informacji na stronie Sądu | Oddział Administracyjny Oddział Gospodarczy Administrator strony internetowej |
| 11 | Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Działanie ciągłe | Monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności Przekazywanie informacji pracowników Sądu | Oddział Gospodarczy |

Rzeszów, dnia 13 marca 2024 r.

Na oryginale właściwe podpisy